# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская   область

Муниципальное образование «Тайшетский  район»

###### АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_07_»_____06____2013 г.                                      № _1487_

Об   утверждении  долгосрочной целевой

программы «Повышение безопасности дорожного

движения в Тайшетском районе» на 2013-2015 годы

В целях реализации мероприятий по безопасности дорожного движения на территории Тайшетского района, руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Иркутской области от 26.09.2012г. №519-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2013-2015 годы», постановлением администрации Тайшетского района от 11.02.2013 г. №255 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Тайшетский район», ст. ст. 22, 45 Устава муниципального образования «Тайшетский район», администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе» на 2013-2015 годы» (прилагается)

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Тайшетского района Пискуна Е.А.

Мэр Тайшетского района                                                                                   В.Н.Кириченко

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Тайшетского района

от _07_06_2013г_ № _1487_

Долгосрочная целевая программа

«Повышение безопасности дорожного движения в

Тайшетском районе» на 2013-2015г.г.

Тайшет, 2013 год

Паспорт

Долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе» на 2013-2015 г.г. (далее – программа)

| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе» на 2013 - 2015 годы» |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Иркутской области от 26.09.2012 N 519-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы»; Постановление администрации Тайшетского района от 07.05.2013г. №1179а |
| Заказчик программы | Администрация Тайшетского района |
| Основные разработчики Программы | Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района |
| Администратор Программы | Администрация Тайшетского района в лице Комитета по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района |
| Исполнители Программы | Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района; Управление образования администрации Тайшетского района; ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району (по согласованию). |
| Цели Программы | 1.Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 2.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. |
| Задачи Программы | 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Улучшение материально-технического обеспечения ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется с 2013 года по 2015 в 1 этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2013 года по 2015 год составит 755 тыс. руб., из них: 2013 год – за счет всех источников финансирования -285 тыс.руб., из них: - средства местного бюджета - 85 тыс. руб.; - средства внебюджетных источников - 200 тыс.руб. 2014 год - за счет всех источников финансирования - 285 тыс. руб., из них: - средства местного бюджета - 85 тыс. руб.; - средства внебюджетных источников- 200 тыс.руб. 2015 год - за счет всех источников финансирования -185 тыс.руб., из них: - средства местного бюджета - 85 тыс. руб.; - средства внебюджетных источников- 100 тыс.руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели результативности реализации Программы | В результате реализации мероприятий Программы произойдет увеличение следующих показателей: 1. Количество приобретённых для ОГИБДД Тайшетского района приборов видеофиксации нарушений ПДД «Визир»: с 2 ед. до 7 ед.; 2. Количество созданной и тиражированной учебной и методической литературы для учащихся общеобразовательных учреждений, освещающей вопросы безопасности дорожного движения: с 0 до 900 ед.; 3. Количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты) «Безопасное колесо»: с 1 до 4 ед. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | 1. Сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих аварийность, связанную с автомобильным транспортом (далее- дорожно-транспортная аварийность). 2.Изменение общественного отношения к проблемам безопасности дорожного движения. 3.Продолжение поступательного снижения целевого состояния аварийности на дорогах Тайшетского района. 4.Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий на 14% к 2015 году по сравнению с 2012 годом 5.Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 5% к 2015 году по сравнению с 2012 годом 6.Улучшение материально-технического обеспечения ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району 7.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении посредством проведения массовых мероприятий с детьми |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Тайшетского района. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Результаты работы муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе на 2007-2012 г.г.», утверждённой Решением Думы Тайшетского района от 29.05.2007 года №217, указывают на улучшения показателей и необходимости дальнейшей  работы  в выбранном направлении. Основными целями Программы являлось сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов – количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в 2012 году по сравнению с 2005 годом. Объем финансирования программы составил 561 тыс. рублей.

Сравнительный анализ аварийности в 2012 году по сравнению с 2005 годом (Таблица 1), согласно информации представленной ОГИБДД отдела МВД РФ по Тайшетскому району, показывает сокращение основных показателей аварийности в Тайшетском районе: количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) снизилось на 51%, число раненных уменьшилось на 48%, показатель «Количество лиц, погибших в результате ДТП» снизился на 34%.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Отклонение, % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. к 2005г. | 2012г к 2007г. |
| 1 | Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел | 33 | 23 | 19 | 24 | 17 | 20 | 13 | 22 | 34 | 14 |
| 2 | Количество лиц, раненых в результате ДТП | чел | 120 | 152 | 128 | 119 | 97 | 95 | 89 | 63 | 48 | 51 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 118 | 127 | 118 | 98 | 85 | 86 | 84 | 58 | 51 | 51 |

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- низкий уровень транспортной дисциплины со стороны участников дорожного движения;

- увеличение парка транспортных средств;

- недостаточность темпов строительства и реконструкции дорог;

- низкая дисциплина участников дорожного движения;

- недостаточный контроль соблюдения дисциплины участниками дорожного движения со стороны контролирующих служб;

- недостаточное материально-техническое обеспечение сотрудников ГИБДД.

Основными причинами, способствующими возникновению дорожно-транспортных происшествий, являются превышение скорости движения, невыполнение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил проезда перекрестков, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение Правил дорожного движения пешеходами.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуацию усугубляет отсутствие адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации целевой программы обусловлена следующими причинами:

1) социально-экономическая острота проблемы;

2) межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

3) необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом подтверждена практикой реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе на 2007-2012 г.г.».

Применение программно-целевого подхода решения проблемы аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - дорожно-транспортная аварийность), в Тайшетском районе позволит сохранить накопленный потенциал и привести к достижению целевого ориентира сокращения числа погибших в ДТП в Тайшетском районе в 2015 году.

Целесообразность разработки и реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе» на 2013-2015 годы обусловлена необходимостью исполнения полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Поставленные цели и задачи программы  соответствуют  п.2.18 Программы социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, утв. Решением Думы Тайшетского района №231 от 26 июня 2007г.,  а так  же согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Тайшетского района в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Тайшетского района, создания условий для роста его численности.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Целями Программы является: снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

3. Улучшение материально-технического обеспечения ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району.

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий Программы.

Повышение безопасности дорожного движения в Тайшетском районе  обусловлено  необходимостью исполнения полномочий органов местного самоуправления по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения  вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, согласно пункту 5 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах и организации дорожного движения) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий

Реализацию Программы планируется осуществлять с 2013 года по 2015 год в один этап.

Реализация мероприятий Программы может сопровождаться возникновением следующих законодательных, информационных, кадровых и иных рисков:

- правовые пробелы и противоречия в нормативно-правовой базе, ограничивающие действия и взаимодействие органов власти и их способность эффективно реагировать на ситуацию с аварийностью;

- недостаточность, а иногда и отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения.

Минимизация влияния указанных рисков на реализацию Программы потребует формирования и поддержания в актуальном состоянии процессов планирования, исполнения, мониторинга, контроля и ресурсного обеспечения программной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, межведомственного и межуровневого взаимодействия, обеспечения публичности, информационной открытости и инвестиционной привлекательности Программы.

- Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Включенные в Программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией Программы.

В целях достижения прогнозных показателей результативности и эффективности Программы планируется реализация следующего комплекса мероприятий:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:

-оснащение подразделения ГИБДД Тайшетского района приборами видеофиксации нарушений ПДД «Визир»;

-издание и тиражирование учебной и методической литературы для учащихся общеобразовательных учреждений, освещающей вопросы безопасности дорожного движения.

В настоящий момент подразделения ГИБДД оснащаются мобильными комплексами видеофиксации «Визир».  Прибор можно использовать не только для определения скорости движения ТС, а так же для фиксирования выезда ТС на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и т.д. Использование прибора «Визир» позволяет доказать нарушителю существо его нарушения ПДД на месте совершения, существенно сократить количество жалоб на действия инспекторов ДПС и как следствие, увеличить взыскиваемость штрафов. Стоимость одного прибора ориентировочно составляет 100 000 рублей. В настоящее время подразделениями ГИБДД Тайшетского района эксплуатируется 7 единиц патрульного автотранспорта. Исходя из сложившейся оперативной обстановки потребность ГИБДД в использовании приборов «Визир» составляет 7 приборов (2 прибора уже приобретены, т.е. осталось приобрести 5 приборов).

Общеобразовательные учреждения Муниципального образования «Тайшетский район» остро нуждаются в поступлении учебной литературы по профилактике дорожно-транспортного травматизма с целью ее практического применения учащимися на практических и семинарских занятиях  по правилам дорожного движения, безопасному поведению на дороге, детскому дорожно-транспортному травматизму. Учебная книжка - тетрадь для 1,2,3 (4) класса «Дорожная безопасность» для учащихся начальных классов общеобразовательных учебных заведений на сумму 15 тысяч рублей в год.  Тематический задачник по правилам дорожного движения для учащихся 7-10 классов - на сумму 15 тысяч рублей в год.

Необходимое финансирование:

- 2013 г. – 30 тыс. рублей;

- 2014г. – 30 тыс. рублей;

- 2015г. – 30 тыс. рублей.

ИТОГО: 90 тыс. рублей.

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении посредством проведения массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты «Безопасное колесо»).

Целью мероприятия является воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Затраты на проведение районного конкурса «Безопасное колесо»:

- транспортные услуги (железнодорожный и автотранспорт) – 15 000 руб.;

- оформление места проведения – 10 000 рублей;

- призы и подарки – 10 000 рублей;

- проведение культурно-массовых мероприятий – 5 000 руб.;

- обустройство автоплощадки – 5 000 руб.

- питание  участников соревнований – 10 000 рублей.

Итого: 55  тыс. рублей в год, 2013-2015 годы – 165 тыс. рублей.

Система мероприятий Программы, указания на сроки и исполнителей каждого мероприятия и источники финансирования мероприятий представлены в приложении 1 к Программе.

- Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и за счет  средств внебюджетных источников.

Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, с 2013 года по 2015 год составит 755 тыс. руб., из них:

- 2013 год – за счет средств всех источников финансирования – 285 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета - 85 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников -200 тыс.руб.

- 2014 год - за счет средств всех источников финансирования - 285 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета - 85 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников -200 тыс.руб.

- 2015 год - за счет средств всех источников финансирования - 185 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета - 85 тыс. руб;

- средства внебюджетных источников -100 тыс.руб.

В настоящее время не имеется возможности привлечения средств федерального и областного бюджетов для реализации мероприятий Программы, т.к. в долгосрочной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Иркутской области» на 2013 - 2015 годы»  не предусмотрены  данные мероприятия и софинансирование программы.

Сведения о ресурсном обеспечении Программы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования представлены согласно Приложению 2 к Программе.

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Управление реализацией Программы в целом осуществляется администратором Программы – администрацией Тайшетского района в лице Комитета по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района в установленном порядке.

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Исполнители Программы: Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района, Управление образования администрации Тайшетского района, ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району (по согласованию).

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации Программы.

Администратор программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы и направляет его в Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района.

Администратор программы организует размещение на официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о ходе и результатах реализации Программы.

По итогам реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации, Администратор Программы подготавливает доклад о реализации программы в срок до 5 февраля и направляет в Управление экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района.

Исполнители Программы:

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в местный бюджет на соответствующий финансовый год;

2) обеспечивают принятие правовых актов, необходимых для реализации мероприятий Программы;

3) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

4) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными контрактами;

5) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

6) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации Программы;

7) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы по мероприятиям Программы;

8) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

9) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет администратор Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на создание условий для предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и сокращение смертности водителей транспортных средств и пешеходов в результате ДТП.

Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер по сокращению влияния наиболее весомых факторов, вызывающих дорожно-транспортную аварийность, продолжению поступательного снижения целевого  показателя аварийности на дорогах Тайшетского района.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении смертности в результате ДТП на 14% к 2015 году по сравнению с 2012 годом, снижении количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 5% к 2015 году по сравнению с 2012 годом, улучшении материально-технического обеспечения ОГИБДД ОМВД РФ по Тайшетскому району и обеспечении безопасного участия детей в дорожном движении посредством проведения массовых мероприятий с детьми.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы;

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений;

3) динамика расходов на реализацию Программы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.

Для выявления степени достижения запланированных результатов реализации Программы фактические значения целевых индикаторов и показателей результативности сопоставляются с их плановыми значениями, формируются абсолютные и относительные отклонения.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений.

Эффективность реализации Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы мероприятий целям и задачам Программы на основе показателей, указанных в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя (ед.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение (2012 год) | в результате реализации программы | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1. | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | чел/год | 22 | 19 | 21 | 20 | 19 |
| 2. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед./год | 58 | 55 | 57 | 56 | 55 |

Планируемые целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы представлены согласно приложения 3 к Программе.

Руководитель аппарата администрации

Тайшетского района                                                                                        О.Р.Сычёва

- Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Повышение

безопасности дорожного движения

в Тайшетском районе» на 2013 - 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ТАЙШЕТСКОМ РАЙНЕ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| N | Цели, задачи, мероприятия Программы | Срок реализации Программы | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель мероприятия Программы, сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | Местный бюджет | Внебюджет ные источники |  |
|  | Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к 2015 году по сравнению с 2012 годом |  |  |  |  |  |
|  | Всего по цели: | 2013-2015 гг, в т.ч. | 755 | 255 | 500 |  |
|  |  | 2013 год | 285 | 85 | 200 |  |
|  |  | 2014 год | 285 | 85 | 200 |  |
|  |  | 2015 год | 185 | 85 | 100 |  |
| 1. | Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение ОГИБДД Тайшетского района приборами видеофиксации нарушений ПДД «Визир» | 2013 - 2015 гг, в т.ч. | 500 | 0 | 500 | Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района 2013 год – 3-4 квартал; 2014 год – 2-3 квартал; 2015 год – 2-3 квартал. |
|  |  | 2013 год | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  | 2014 год | 200 | 0 | 200 |  |
|  |  | 2015 год | 100 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Создание и тиражирование учебной и методической литературы для учащихся общеобразовательных учреждений, освещающей вопросы безопасности дорожного движения | 2013- 2015 гг, в т.ч. | 90 | 90 | 0 | Управление образования администрации Тайшетского района, Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района 2013 год – 3-4 квартал; 2014 год – 1-2 квартал; 2015 год – 1-2 квартал. |
|  |  | 2013 год | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  | 2014 год | 30 | 30 | 0 |  |
|  |  | 2015 год | 30 | 30 | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты «Безопасное колесо») | 2013 - 2015 гг, в т.ч. | 165 | 165 | 0 | Управление образования администрации Тайшетского района, Комитет по управлению ЖКХ, транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района 2013 год – 3-4 квартал; 2014 год – 2-3 квартал; 2015 год – 2-3 квартал. |
|  |  | 2013 год | 55 | 55 | 0 |  |
|  |  | 2014 год | 55 | 55 | 0 |  |
|  |  | 2015 год | 55 | 55 | 0 |  |

Руководитель аппарата

администрации  Тайшетского района                                                         О.Р.Сычёва

- Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Повышение

безопасности дорожного движения

в Тайшетском районе» на 2013 - 2015 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ТАЙШЕТСКОМ РАЙНЕ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| За счет средств всех источников финансирования |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 755 | 285 | 285 | 185 |
| Итого: | 755 | 285 | 285 | 185 |
| За счет средств местных бюджетов |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 255 | 85 | 85 | 85 |
| Итого: |  |  |  |  |
| За счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 500 | 200 | 200 | 100 |
| Итого: | 500 | 200 | 200 | 100 |

Руководитель аппарата администрации

Тайшетского района                                                                               О.Р.Сычева

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Повышение

безопасности дорожного движения

в Тайшетском районе» на 2013 - 2015 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ТАЙШЕТСКОМ РАЙОНЕ» НА 2013 - 2015 ГОДЫ

| Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности реализации Программы | Ед. изм. | Базовое значение Целевого индикатора, показателя результативности (за 2012 год) | За весь период реализации Программы | Значения целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Цель: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими к 2015 году по сравнению с 2012 годом |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| Количество приобретённых для ОГИБДД Тайшетского района приборов видеофиксации нарушений ПДД «Визир» | ед. | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Количество созданной и тиражированной учебной и методической литературы для учащихся общеобразовательных учреждений, освещающей вопросы безопасности дорожного движения | ед. | 0 | 900 | 300 | 300 | 300 |
| Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |
| Количество проведенных массовых мероприятий с детьми (конкурсы-слёты) «Безопасное колесо» | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |

Руководитель аппарата администрации

Тайшетского района                                                                                 О.Р.Сычёва